# 大学生缴费管理系统阶段性报告

项目阶段：核心功能收尾与业务规则细化　｜　报告日期：2026 年 10 月 25 日

本阶段要点

一、修复三项「看似可用、实际不成立」的问题：分次缴纳、适用范围匹配、项目下架提示，缴费业务闭环得以打通。

二、按「管系统 / 管资金」重新划分角色权限，管理员不再接触任何财务数据。

三、遗留 6 项待完善事项，下一步优先完成数据字典与安全加固。

## 一、本阶段工作概述

上一阶段（10 月 20 日）系统主要功能已开发完成。本阶段的工作重心不再是新增模块，而是把已有功能中「看似可用、实际不成立」的部分补成真正的业务闭环，共完成四类改进：缴费规则细化、业务闭环补强、角色权限重构、界面缺陷修复。

其中三项属于实质性问题修复：分次缴纳此前只有项目上的一个标记、学生实际无法分批付款；缴费项目的适用范围此前依靠手工输入，与学籍档案字面不一致时学生端看不到项目；项目下架此前只改状态，已缴费学生的后续处理没有任何提示。这三项已在本阶段全部改正。

## 二、缴费规则细化

分次缴纳从标记变成功能。原实现中，「是否允许分次缴纳」只在保存项目时校验取值，下单环节完全没有使用，学生无论是否允许分次都只能一次付清。现在允许分次的项目，学生可自行填写本次缴纳金额（不超过剩余应缴），也可直接选择缴清剩余；不允许分次的项目若传入不等于剩余的金额，系统明确拒绝并提示该项目不支持分次。同一项目重复发起缴费时，若金额相同则复用尚未支付的订单，若金额不同则作废旧单重新开单，处于支付过程中的订单不允许被作废，避免学生付款与订单状态错位。

缴费项目的适用范围改为条件限定。此前适用范围的取值靠人工输入，一旦填成「软件工程学院」这类与学籍档案不一致的名称，系统匹配不到任何学生，项目发布出去等于无人可见。现在年级、学院、专业均从学籍档案的现存值中选择，指定名单改为按学号或姓名检索学生，不再需要手填。

同时把「只能限定一个条件」放宽为多个条件同时成立：年级、学院、专业、指定学生四类条件可任意组合、随时增删，彼此为「并且」关系。例如「2024 级 + 计算机学院」只覆盖同时满足两项的学生，条件全部留空则等同全校。编辑界面实时显示预计覆盖人数，为 0 时标红提示并在保存前二次确认，避免发出无人可见的项目。选择学院后，专业列表自动收窄至该学院，已选专业若与新学院不符会被自动剔除。此前已发布的历史项目无需重新设置，打开时原有的年级或学院会自动落到对应条件中。

## 三、业务闭环补强

项目下架增加前置提示与校验。下架前先展示该项目已缴费的人数、笔数与金额，以及尚未完成的订单数量，并明确说明下架不会自动退款。存在待支付或支付中订单时拒绝下架，需先处理这些订单。误下架的项目可重新上架，不再是一次性操作。

支付渠道收敛。收银台此前展示微信、支付宝、银联、现金四个渠道卡片，均为不可用的占位项。现已移除，只保留实际可用的模拟支付；渠道数量为一时不再渲染选择区，改为一行说明。系统的渠道扩展方式保留，将来补齐适配器即可重新出现。

权限边界重构。管理员此前可以看到财务数据，职责与财务岗重叠。本阶段按「管系统」与「管资金」两条线重新划分：统计报表、缴费项目、订单、退款、对账、通知发布全部只对财务角色开放；管理员只保留操作日志、用户管理、系统设置与数据字典。订单关闭权限收归学生本人，财务与管理员均不能直接改动订单状态。管理员登录后直接进入操作日志，侧边栏仅保留四项。同时新增系统设置页，供管理员查看运行环境、数据库版本、账号规模与支付渠道状态。本次调整涉及的权限用例已全部验证通过。

## 四、界面与体验修复

本阶段结合使用反馈修复了若干实际缺陷。一是显示错误：收银台倒计时此前按分钟直接拼接，剩余时间超过 99 分钟时会显示成 7090:13 这类非法格式，现改为按天、时、分拆开展示；系统设置页的数据库连接串过长，超出表格边界，现只显示到库名并将完整值放入悬浮提示。二是布局问题：收银台两个操作按钮因全局样式影响未能对齐；财务看板的「按项目实收」原为纵向柱状图，八个项目名称挤在横轴重叠，现改为横向条形图；财务看板同时移除了信息密度较低的最近订单列表。三是操作便利性：订单管理新增按学号查询，学生端缴费卡片在支持分次缴纳时显示「去缴费 / 继续缴纳」并标注已缴与剩余金额。此外修复了一处影响可用性的缺陷，学生端「缴费项目」页面此前会因查询语句中的参数类型问题整页无法加载，现已修正。

## 五、数据与运行环境

为便于反复演示与验证，重做了初始化数据：清除此前遗留的不完整数据，重新生成一套包含 10 名学生、3 个学院、5 个缴费项目、35 笔订单及退款、对账、通知记录的演示数据，各金额口径可互相校验。同时提供一键重置脚本，执行时先备份数据库，再重建结构与数据，并自动生成一份带差异的模拟对账文件。当前系统运行正常，应收 73260 元、实收 66020 元、欠费 7240 元，缴费率 90.12%。

## 六、仍需完善的功能模块

- 数据字典。用于统一维护缴费类型、学院、专业等基础数据，目前仅有页面入口，相关数据仍取自业务表。

- 真实支付渠道。当前为模拟支付，资金未实际到账，接入前需申请商户资质。

- 账号找回。尚未提供忘记密码与验证码找回，密码遗失需由管理员重置。

- 消息主动触达。缴费通知目前仅在系统内展示，未通过短信或微信推送。

- 安全加固。模拟支付的支付结果回调可被直接调用，退款缺少二次复核，登录未做失败次数限制，登录凭证存于内存、服务重启后需重新登录。这四项不影响试用，但上线前必须处理。

- 自动化测试。目前依赖人工验证，回归成本较高。

## 七、下一步计划

| 阶段 | 时间 | 主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 10/26 – 11/03 | 完成数据字典；补齐账号找回；完成安全加固（回调校验、退款复核、登录失败锁定、凭证持久化） |
| 第二阶段 | 11/04 – 11/24 | 接入真实支付渠道并完成联调；退款与对账按渠道规则调整 |
| 第三阶段 | 11/25 – 12/15 | 增加短信或微信通知推送；优化移动端体验；完成正式部署与交付文档 |

本阶段完成后，系统已具备完整走通「发布项目—缴费—退款—对账」的条件，后续两个阶段的重点分别是资金通道与使用体验。